ДОГОВОР №  М-001-16-01

г. Санкт – Петербург                                                                       «14»Января 2016г.

Индивидуальный предприниматель Голубев Александр Валентинович, ОРГНИП 311533120000031 , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и Иванов Иван Иванович, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили Договор о нижеследующем:

1.	Предмет Договора.

1.1. «Подрядчик» обязуется организовать и произвести строительные работы на
участке «Заказчика»: Московская область, г. Пущино, СНТ «Присады»

1.2. «Заказчик» обязуется принять и оплатить выполненные работы по Договору,
согласно п.3 настоящего Договора.

2.	Условия проведения работ.

2.1. Строительство брусового дома размером 6,0х8,0м выполняется,  согласно  прилагаемым эскизным чертежам,  по существующей технологии «Подрядчика».

2.2. Виды и объем работ определяются в Приложении №1. Прикладные эскизы и чертежи Приложение №2. Данные приложения являются неотъемлемой частью настоящего договора. В случае отсутствия у «Подрядчика» по вине «Заказчика» эскизных    чертежей,    подписанных    «Заказчиком»,    «Подрядчик» в праве приостановить  работы  по  данному  Договору,  с  отнесением  убытков  на  счёт «Заказчика».

Примечание: На объектах размером свыше 6.0x6.0 (м) допускается стыковка бруса по всему периметру стен и перегородок объекта, вагонки на фронтонах и по каждой стене и потолку в отдельно взятом помещении, а также половой доски в каждой комнате.

# З. Стоимость работ и порядок расчётов.

3.1. Общая стоимость работ (материалов) по данному Договору составляет 664 500 руб. (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи пятьсот рублей) и является неизменной в течение действия настоящего Договора.

3.2. «Заказчик» производит оплату поэтапно (в 2 этапа):

1) 70%  от общей стоимости  объекта,  что  составляет  465 000 руб.  (Четыреста шестьдесят пять тысяч рублей)  -  оплата,   которая  производится  в  день  поставки комплектующих материалов и заезда бригады на место проведения работ.

2) 30% оставшейся суммы от общей стоимости объекта, что составляет 199 500 руб.  (Сто девяносто девять тысяч пятьсот рублей) - полный расчёт - оплата, которая производится в день подписания обеими сторонами Акта приёма-сдачи объекта.

Примечание 1: Сдача работ оформляется двусторонним Актом приёма-сдачи объекта, подписанным ответственными представителями «Заказчика» и «Подрядчика».

Примечание 2: «Заказчик» в течение двух дней со дня окончания работ обязуется подписать Акт приёма-сдачи объекта, при условии надлежащего качества выполненных работ, в соответствии с Договором. В случае отказа от подписания акта выполненных работ, акт составляется в одностороннем порядке и высылается заказчику.

Примечание 3: В случае неуплаты «Заказчиком» оставшейся суммы (30% от общей стоимости объекта) в течение десяти дней после завершения работ, «Подрядчик» оставляет за собой право произвести демонтаж дома с последующим вывозом материала с участка «Заказчика».

3.3.	При   выявлении   дополнительных   объёмов   работ,   сроки   их   выполнения
определяются    по    Соглашению    сторон    на    основании    расценок    и    Акта
дополнительных работ.

4. Ответственность сторон.

4.1.	За сохранность  материала,  находящегося в  распоряжении «Подрядчика»,

последний несёт полную ответственность.

4.2.	За нарушение сроков выполнения работ «Подрядчик» несёт ответственность за
убытки, причинённые просрочкой путём выплаты за каждый просроченный день
пеню в размере 0,1% от общей стоимости работ.

- За нарушение сроков оплаты поэтапных работ, согласно п.З, «Заказчик»
уплачивает «Подрядчику» за каждый просроченный день пеню в размере 0,1% от
общей стоимости Договора. «Подрядчик» вправе приостановить работы по данному Договору с отнесением убытков, вызванных простоем на счёт «Заказчика», при задержке оплаты    «Заказчиком»    очередного    этапа    строительства.    Убытки определяются из расчёта 1500 (тысяча пятьсот) рублей за каждые сутки задержки оплаты.

- Оплата  пени  не  снимает  обязанностей  сторон  по  завершению  работ  и,
соответственно, их полной оплаты.

- В   случае   изменения   «Заказчиком»   согласованного   проекта   в   процессе
строительства, «Подрядчик» вправе остановить работы и продолжить их только
после заключения Соглашения с «Заказчиком», подписанного обеими сторонами, в
котором будет урегулирована и произведена дополнительная оплата, связанная с
изменением проекта и понесёнными «Подрядчиком» расходами.

- Ответственность   за   все   разрешительные   документы   и   согласования   с
контролирующими органами целиком и полностью ложится на «Заказчика».

5. Форс-мажор.

- Стороны  освобождаются  от  ответственности  за  частичное  или  неполное
выполнение обязательств, принятых ими в соответствии с настоящим Договором,
если   такое   невыполнение   вызвано   обстоятельствами   непреодолимой   силы,
возникшими после заключения настоящего Договора.  Такими обстоятельствами
являются: пожар (вследствие природных катаклизмов, либо по Вине «Заказчика»),
наводнение,  землетрясение,  военные  действия,  забастовки,  принятие  органами
государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным
исполнение сторонами своих обязательств и иные обстоятельства.

- Сторона, которая не может выполнить свои обязательства по настоящему
Договору   в   результате   форс-мажорных   обстоятельств,   обязана   уведомить,   в
письменном виде, другую сторону в течение 3 дней с момента их возникновения.

- Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трёх
месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий Договор может
быть    расторгнут   «Заказчиком»    или    «Подрядчиком»,    путём    направления уведомления другой стороне.

6. Права и обязанности сторон.

# 6.1.	«Заказчик» имеет право:

- Осуществлять надзор за ходом и качеством строительных работ, как лично, так и
через своего уполномоченного представителя.

- Приостанавливать работы при обнаружении отклонений от договорных условий с
обязательным немедленным извещением об этом «Подрядчика».

-	Принимать   в   процессе   производства   выполненных   работ   ответственные
конструкции и скрытые работы, оговоренные заранее с прорабом «Подрядчика».

-	Привлекать для производства строительных или инженерных работ на объекте (по
согласованию с «Подрядчиком») другие строительные организации, только в том
случае, если выполнение работ не создаст препятствий для нормальной работы
«Подрядчика».

# 6.2.	«Заказчик» обязуется:

- Решить вопрос с проживанием рабочих на месте проведения работ, а именно
предоставить им пригодное для жилья помещение, либо бытовку со спальными
местами, электричеством и водой, или же приобрести бытовку у «Подрядчика»,
стоимость которой будет включена в общую стоимость объекта.

- Обеспечить «Подрядчику» беспрепятственный доступ к объекту в течение всего
периода строительства.

- Обеспечить «Подрядчика» электрической энергией и водой.

- Обеспечить подъезд к месту строительства, определить границы своего участка,
местонахождение   будущего   строения,   составить   чертёж,   на   котором   указана
привязка будущего строения к местности.

- Своевременно производить приёмку и оплату выполненных этапов работ. В случае
непринятия работ «Заказчиком» (не подписания Акта приёма-передачи), он обязан в
2-х дневный срок в письменном виде предоставить «Подрядчику» причины отказа
от приёмки работ с перечислением претензий. В противном случае работы считаются
выполненными, принимаются в полном объёме и подлежат оплате.

- Информировать «Подрядчика» в письменном виде об обнаружении им отклонений
от условий Договора при производстве работ, ухудшающих качество, или иных
недостатков.  При обнаружении, в ходе осуществления контроля и надзора за
выполнением работ, отступлений от условий настоящего Договора, которые могут
ухудшить качество работ, или иных недостатков, незамедлительно, в письменном

виде заявить об этом «Подрядчику». «Заказчик», не сделавший такого заявления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные недостатки.

-	Своевременно производить приёмку скрытых работ, оговоренных заранее. В случае
неявки в оговоренный срок, вскрытие скрытых работ осуществляется за счёт
«Заказчика».

- Нести ответственность за наличие у него документов, подтверждающих право
собственности на землю.

- Оплачивать расходы, при условии платного въезда техники «Подрядчика» на
участок «Заказчика».

6.3.	«Подрядчик» имеет право:

- Заменять используемые в строительстве материалы на аналогичные по свойствам и
качеству (по письменному согласованию с «Заказчиком»).

- Требовать от «Заказчика» его присутствия при выборе материалов, если таковые
материалы оговорены в настоящем Договоре.

# 6.4.	«Подрядчик» обязан:

- Обеспечить «Заказчика» всеми необходимыми для строительства материалами.

- Обеспечить питание рабочим.

- Обеспечить сохранность имущества «Заказчика».

- Информировать «Заказчика» о времени приёмки работ по этапам, осуществлять
совместную сдачу-приёмку работ через прораба, устранять недостатки и дефекты,
выявленные при приёмке работ.

-	Выполнять   все   оговоренные   по   Договору   работы   в   объёме   и   сроки,
предусмотренные настоящим Договором и Приложениями к нему.

7. Дополнительные работы и их стоимость.

7.1.	Возможные услуги и работы:

- Расчистка подъездных путей к участку «Заказчика».

- Переноска строительных материалов к месту строительства далее чем за 50 метров.

- Разборка существующих сооружений «Заказчика», препятствующих выполнению
строительных работ (по согласованию с «Заказчиком»).

- Корчёвка пней, удаление деревьев (по согласованию с «Заказчиком»).

- Ремонт существующих фундаментов.

Примечание: Стоимость вышеперечисленных работ определяется «Подрядчиком» по согласованию с «Заказчиком».

8. Гарантийные обязательства.

8.1.	На построенный дом (баню) «Подрядчиком» даётся гарантия два года со дня
подписания Акта приёма-передачи объекта, а именно:

-	На протекание кровли.

Примечание: На временные кровли, выполненные из пергамина, рубероида или аналогичных материалов гарантия не распространяется.

-	На целостность конструкции.

Примечание 1: На вспучивание вагонки и изменение её цвета, на разбухание дверей и окон от влаги гарантия не распространяется.

Примечание 2: Гарантийные обязательства теряют силу вследствие неисполнения «Заказчиком» п.9.11. настоящего Договора.

- Гарантийные обязательства не распространяются на материалы, приобретённые
«Заказчиком».

- Гарантийные обязательства не распространяются на работы, произведённые
«Заказчиком».

- Гарантийные   обязательства   не   распространяются   на  ущерб,   нанесённый
третьими  лицами,  либо  «Заказчиком»  вследствие  неправильной  эксплуатации
объекта.

- Гарантийные обязательства утрачивают силу, если «Заказчик» в течение
действия гарантийного срока изменяет конструкцию или технико-эксплуатационные
параметры построенного сооружения.

9. Дополнительные условия.

# 9.1.	«Подрядчиком» не выполняются электро, сантехнические, малярные и другие
виды работ, не предусмотренные настоящим Договором.

9.2.	«Подрядчик»   не вывозит  с   участка  «Заказчика»   строительные  материалы, оставшиеся после строительства.

# 9.3.	«Подрядчик» не вывозит с участка «Заказчика» строительный мусор и грунт,
оставшийся после строительства.

9.4.	Электроэнергия,   необходимая   для   выполнения   строительных   работ   и
проживания рабочих оплачивается «Заказчиком».

- Согласованные с «Заказчиком» в эскизном проекте, описании, размеры и
конструктивные решения являются обязательными для «Подрядчика», независимо
от имеющихся отступлений от СниПов и ГОСТов, и не могут служить причиной
отказа от приёмки работ.

- «Подрядчик» не выполняет работы по согласованию проекта (архитектурное
решение, размещение строения на участке и т.д.) с местными административными
органами и не несёт за это ответственности.

- «Подрядчиком» не выполняются работы по планировке участка «Заказчика».

- Изменения, внесённые «Заказчиком» в процессе строительства, должны быть
согласованы с «Подрядчиком» и утверждены обеими сторонами в письменной
форме. В данном документе оговариваются дополнительные затраты «Подрядчика»
и устанавливается новый срок окончания работ по данному Договору, а также
определяется вынужденный простой бригады, который оплачивается «Заказчиком»
из расчёта 1000 (тысяча) рублей в день на каждого человека бригады.

- «Заказчик» не вправе вмешиваться в деятельность «Подрядчика» (согласно
п.1, ст. 175 ГК РФ), а также не вправе вступать в отношения с работниками

последнего, в т.ч. подразумевающие привлечение «Заказчиком» работников «Подрядчика» для выполнения каких-либо работ вне настоящего Договора.

- Устные соглашения между «Заказчиком» и «Подрядчиком» по изменениям и
дополнениям к настоящему Договору не имеют юридической силы.

- В целях повышения эксплуатационных характеристик строения и увеличения
его сроков службы, «Заказчик», со своей стороны должен произвести  следующие
необходимые работы:

- Выполнить стяжку полов через полгода после сдачи объекта.

- Провести обработку нижнего обвязочного ряда бруса.

Примечание: Вследствие использования в строительстве стенового материала естественной влажности, внутри построенного сооружения образуется повышенная влажность воздуха. Во избежание порчи отделочных материалов (половая доска, вагонка, столярные изделия) необходимо в течение первого месяца (как минимум) после постройки объекта обеспечить в нём естественную вентиляцию. Для этого необходимо держать все двери и окна в открытом состоянии.

- Перегруз материала с прицепа на машину  выплачивается  6000 р. (шесть  тысяч рублей). Если машине не проехать к участку.

10. Порядок разрешения споров.

10.1. Разногласия, возникшие в связи с настоящим Договором, разрешаются путём переговоров. В случае если согласия достичь не удаётся, то все споры и разногласия по настоящему Договору решаются в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

11. Сроки выполнения работ.

- Срок завоза материала «Подрядчиком»: с 22.01.2016 г. по 28.01.2016г.

- Продолжительность выполнения работ составляет 30 рабочих дней с момента завоза материала, указанные в п.11.1 Договора. В случае неблагоприятных погодных условий (осадки, ветер) срок автоматически увеличивается на весь период образования этих условий.

- «Подрядчик» имеет право на досрочную сдачу объекта.

- Срок окончания работ до 28.02.2016г.

11.5.	Окончание   работ  определяется  днём  подписания  Акта  приёма-передачи
объекта.

11.6.	Договор может быть пролонгирован по взаимному соглашению сторон.

11.7. Экземпляр   Договора,   подписанный   и   полученный   с   помощью   средств
факсимильной связи (в т.ч.  электронной почты) имеют юридическую силу до
момента получения заказчиком оригинала Договора.

12. Транспортные услуги.

12.1. «Заказчик» гарантирует возможность подъезда автотехники «Подрядчика» непосредственно к месту разгрузки (автотехника НЕ повышенной проходимости).

12.2. Направление и километраж: Московская область, г. Ропша, СНТ «Присады»

13. Договора и юридические адреса сторон.

13.1. Начало действия Договора – со дня его подписания.

13.2. Срок окончания Договора – исполнение обеими сторонами своих обязательств.

13.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны сторонами.

13.4. Приложения к Договору являются его неотъемлемой частью.

| ЗАКАЗЧИК: Ф.И.О. Иванов Иван Иванович Адрес. Московская обл., г. Ропша, микрорайон "Д", дом 45, кв.34 Паспорт/серия 4609/128659 Выдан (кем) ОВД г. Ропша Ропшинского ГРУВД Московской области, 09.05.2009г. Контактный тел. 8(921)000-00-01 Подпись ____________ | ПОДРЯДЧИК: ИП Голубев Александр Валентинович Адрес: Новгородская обл. г. Пестово, ул. Заводская д.9 кв.1 ОГРНИП 311533120000031 ИНН 531301858710 ИП №Р61001 Тел. 8(921) 021-96-98 info@skmolot.ru М.п. Подпись ____________ |
| --- | --- |

Приложение №1 к договору № М-001-16-01 от 14.01.2016г.

Техническая характеристика брусового дома, размером 6,0х8,0м.

- Основание дома: обвязка выполняется из не строганного (пиленого) бруса 150х150 мм. Обвязка в два ряда. Первый ряд обвязки крепится к оголовку сваи на саморезы. Между первым рядом обвязки и фундаментом прокладывается рубероид.

- Стены: брус профилированный 140х140мм. Брус естественной влажности. Брус с внешней стороны с закруглением.

- Сруб собирается на металлические нагеля (гвозди 200мм).

- Углы сруба собираются в «теплый угол».

- Между венцами прокладывается льноджутовое полотно.

- В стенах свыше шести метров длиной брус укладывается в разбежку и стыкуется в шип.

- Поперек 6-метровой комнаты укладывается матица из двух профилированных брусов, сечением  90х140мм.

- Дом общими размерами 6,0х8,0м одноэтажная с жилой мансардой и террасой 2,0х4,0м под общей крышей с домом.

- Высота от пола до потолка на первом этаже – 2,45м (+ - 5см) - 18 рядов бруса.

- Крыша дома – двухскатная классическая с полу-вальмами. Высота в коньке – 3,5м.

- Кровельный материал – металлочерепица (цвет коричневый). Под кровлю настилается  гидроизоляция «Nanoizol» или аналоги. Поверх гидроизоляции вдоль стропил выполняется контр рейка.

- Стропильная система изготавливается из бруска 40х150 мм, шагом 1000 мм. Обрешетка кровли из обрезной доски 20-25мм, не сплошная.

- Потолок первого этажа подшивается вагонкой хвойных пород (камерной сушки), утепление минеральная вата «Isover» - 150мм, прокладывается пароизоляция «Nanoizol» или аналоги.

Потолочные балки из бруска - 50х150 мм, на ребро (шаг 700 мм).

- Пол первого этажа двойной:

Черновой - обрезная доска 20-25 мм (естественной влажности);

Чистовой – половая (шпунтованная) доска 36мм (камерной сушки).

Пол утепляется минеральной ватой «Isover» - 150мм, прокладывается паро- гидроизоляция «Nanoizol» или аналоги.

Половые лаги из бруска - 50х150 мм, на ребро (шаг 700 мм).

- Перегородки:  1 этаж: из профилированного бруса, сечением 90х140мм.

Брус естественной влажности (штробятся в стены дома);

2 этаж: каркасные из бруска 40х50мм. С двух сторон обшиваются

вагонкой (камерной сушки), хвойных пород, не утепляются.

- Двери:

Входная – металлическая -1шт (дверь – левого открывания).

Внутренние двери (межкомнатные) – филенчатые, деревянные - 4шт, размер филенчатой двери - 800х2000 мм.

Двери устанавливаются согласно планировке.

- Окна: однокамерные стеклопакеты, белого цвета.

Размер окон:

1 этаж: 1000х1200мм – 4шт - двухстворчатые окна, одна створка

с поворотно-откидным механизмом, вторая створка глухая;

600х600мм – 1шт - одностворчатое окно, с поворотно - откидным

механизмом;

2 этаж: 1000х1000мм – 2шт - двухстворчатые окна, одна створка

с поворотно-откидным механизмом, вторая створка глухая;

Окна устанавливаются согласно планировке.

- Мансарда каркасная, изнутри по периметру обшивается вагонкой хвойных пород (камерной сушки), утепление стен и потолка мансарды – минеральная вата «Isover» - 150мм, по всему периметру мансарды прокладывается пароизоляция  «Nanoizol» или аналоги. Пол на мансарде - половая (шпунтованная) доска 36мм (камерной сушки). Полы монтируются в каждой комнате отдельно.

- Фронтоны с наружной стороны  зашиваются блок-хаусом 33-36мм хвойных пород (камерной сушки), утепляются минеральной ватой «Isover» - 150мм, прокладывается паро - гидроизоляция «Nanoizol» или аналоги.

- Свесы крыши подшиваются вагонкой хвойных пород (камерной сушки), ширина свеса не менее 340мм (ширина в 4 вагонки). Углы дома обшиваются вагонкой хвойных пород (камерной сушки).

- Первый и второй этаж соединяет двух маршевая Г-образная лестница. Лестница отделывается перилами резными, балясинами – точеными (объемными). Устанавливаются стартовые столбы. Ступени шириной 200-250мм.

- Открытая терраса, размером 2,0х 4,0 м. Терраса под общей крышей с домом. На террасе устанавливаются три опорных столба с компенсационными лифтами (шарнирами) под усадку и на высоту 1,0 м выполняется ограждение из бруса 100х150мм (8 рядов бруса), а сверху на высоту двух брусов 100х150мм.  Потолок на террасе подшивается вагонкой хвойных пород (камерной сушки). Пол – половая (шпунтованная) доска 36мм (камерной сушки), утепляется минеральной ватой «Isover» - 150мм, прокладывается паро - гидроизоляция «Nanoizol» или аналоги.

- Во все оконные, дверные проемы 1-го этажа (брусовой части конструкции) устанавливаются  обсадочные бруски «ройки».

- На фронтоны устанавливаются вентиляционные решетки.

- Отделка наличником и плинтусом включена.

- Устанавливаются ступени у входа.

Место доставки: Московская область, г. Пущино, СНТ «Присады»

Ф.И.О. (заказчика): Иванов Иван Иванович

Контактный телефон: 8(921)000-00-01

С техническими характеристиками объекта ознакомлен (а), претензий НЕ ИМЕЮ. Клиент несет ответственность за подъезд на участок.

Дата:14.01.2016г.

Рекомендации по эксплуатации:

Антисептирование/Покраска:

- Окладной венец, черновой пол

- Фронтоны с наружной стороны

- Окна, двери (гарантия на филенчатые двери не распространяется)

- Стены внешние

- Обязательное проветривание в течение первого месяца после окончания строительства.

- При посинении материала: обработка отбеливающими средствами (Сагус, Сенеж Эффо, Неомид 500 и т.п.)

- Компенсационные лифты: ослабить гайки, начиная с первого месяца после окончания строительства (ежемесячно).

- Выполнить водосливную систему.

Работы, рекомендуемые к выполнению через 12-15 мес. После постройки дома:

- Провести стяжку полов

- Пропенить все оконные и дверные проемы

- Проконопатить углы дома, если это требуется

Приложение №2 к Договору № М-001-16-01 от 14.01.2016 г.

С планом ознакомлен (а) претензий НЕ ИМЕЮ:____________